Oznaczenie sprawy: ZSIJP.213.2.2013

Załącznik nr 4

UMOWA (wzór)

zawarta w dniu …………………… w Knurowie, pomiędzy

Zespołem Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, ul. 1-go Maja 21, 44-190 Knurów, reprezentowanym przez:

……………………………..

a

……………………….. mającym swoją siedzibę…………………….; NIP:…………………. zwaną w dalszej

treści umowy „Wykonawcą” w imieniu i na rzecz którego działają:

1. ………………………………………

2. …………………………………………

W wyniku wyboru oferty w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), którego przedmiotem jest:

„Remont sali gimnastycznej z zapleczem w budynku Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 etap II – sala gimnastyczna”

zawarto umowę o następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą:

„Remont sali gimnastycznej z zapleczem w budynku Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 etap II – sala gimnastyczna”

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją projektową oraz w oparciu o:

  - dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (zał. nr 1 do umowy),

  - złożoną ofertę (zał. Nr 2 do umowy).

- Roboty budowlane określone w pkt. 1 wykonane zostaną zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Termin realizacji

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót Strony ustalają na dzień ……………………………………….

- Zakończenie robót ustala się na dzień 10.12.2013 r.

- Prowadzenie robót uciążliwych, zakłócających funkcjonowanie szkoły (np. powodujących hałas, prowadzonych w miejscach przebywania uczniów) może odbywać się wyłącznie w godzinach od 14.30 do godz. 20.00 od poniedziałku do piątku oraz przez cały dzień w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

- Odstępstwo od zasady określonej w pkt. 3 jest możliwe wyłącznie za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie lub osób przez niego upoważnionych.

Obowiązki stron

§ 3

- Zamawiający:

  - przekaże Wykonawcy dokumentację projektową, o której mowa w § 1 umowy w dniu zawarcia umowy;

  - przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu zawarcia umowy;

  - nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania;

  - przejmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego;

2. Wykonawca:

  - w zakresie uzgodnionym przez strony ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, z którego powinna wynikać kolejność realizacji robót i dostaw materiałów z uwzględnieniem wymaganej technologii, czasu realizacji i terminów dostaw uzgodnionych materiałów oraz terminów wykonania elementów robót podlegających okresowym rozliczeniom. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy podlega akceptacji przez Zamawiającego. Harmonogram terminowo-rzeczowo- finansowy po akceptacji przez Zamawiającego stanowić będzie załącznik do umowy;

  - zobowiązuje się prowadzić wszystkie prace w sposób zapewniający ciągłość prowadzenia działalności szkół zlokalizowanych w budynku objętym zamówieniem,

  - wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, z materiałów własnych fabrycznie nowych i przy użyciu własnego sprzętu;

  - zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje plac budowy;

  - poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

  - dokona koniecznych uzgodnień z właściwymi organami w czasie realizacji i po zakończeniu robót;

  - po wykonaniu demontażu istniejących urządzeń instalacji uporządkuje teren budowy zdemontowane elementy na ewentualne jego życzenie, pozostawi do dyspozycji Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym;

  - zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu;

  - zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP;

  - bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywać może jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii;

  - teren budowy oznaczy odpowiednimi tablicami informacyjnymi,

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które mają spełniać wszelkie wymogi ustawy – Prawo Budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w normach oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo - ilościowych stosowanych wyrobów budowlanych i materiałów. W przypadku, o ile badania wykażą niezgodność stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych z obowiązującymi przepisami koszty pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający,

  - dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron;

  - przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą podpisaną przez kierownika budowy;

  - będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy;

§ 4

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

- Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zamiarze zawarcia takich umów i na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić każdorazowo Zamawiającemu do akceptacji umowy zawierane z podwykonawcami na wykonanie robot, określonych w §1 umowy, pod rygorem ich nieważności.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………… zł. (słownie: … ) w tym 23 % VAT w wysokości ….. (słownie: … )

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa w §1, wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Cena ryczałtowa nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy.

- Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

- rozliczenie częściowe na podstawie protokołu odbioru częściowego oraz oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz należności za dotychczas zrealizowane przez nich roboty lub cesję należności Wykonawcy wyłącznie na rzecz podwykonawcy do 80% wynagrodzenia umownego,

- rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz należności za dotychczas zrealizowane przez nich roboty lub cesję należności Wykonawcy wyłącznie na rzecz podwykonawcy.

- Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

- Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj.:

- faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiającego;

- protokołu odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy łącznie z dokumentacją powykonawczą,
Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru robót spowodują naliczenie ponownego 21 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

- W przypadku, gdy wykonawca będzie zawierał umowy z podwykonawcami (powierzy im realizację części zamówienia) – każdorazowe rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą może nastąpić dopiero po udokumentowaniu Zamawiającemu wcześniejszego uregulowania przez Wykonawcę zobowiązań wobec podwykonawców lub przedstawienia cesji.

- Wykonawca zobowiąże podwykonawcę do złożenia Zamawiającemu oświadczenia, popartego stosownymi dokumentami o zapłacie należnego mu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na rzecz Wykonawcy.

- W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań umownych wobec podwykonawcy, Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonanych przez podwykonawcę prac, w celu zabezpieczenia roszczeń kierowanych przez podwykonawcę przeciwko Zamawiającemu na podstawie art.647 §5  KC.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z poniższej umowy na osobę trzecią, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 4.

Odstąpienie od umowy

§ 6

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

- zostanie ogłoszone rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca nie rozpoczął w terminie 7 dni od dnia przekazania mu terenu budowy robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

- Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni .

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru częściowego.

§ 7

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt własny;

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

  - Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest do:

    - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

    - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy.

Gwarancje

§ 8.

- Wykonawca udziela gwarancji w poniżej wskazanym zakresie:

  - roboty budowlane – 5 lat od daty odbioru końcowego,

  - urządzenia – zgodnie z okresem zamieszczonym w kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentów tych urządzeń, jednak nie krócej niż 2 lata od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 10 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na inny termin usunięcia wad, w szczególności jeżeli dochowanie terminu, o którym mowa powyżej nie jest możliwe ze względów technicznych lub technologicznych.

- Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie miedzy datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbań Wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne (ograniczające wartość lub użyteczność) na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, jeżeli powiadomienie Wykonawcy o stwierdzonych wadach przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 lat licząc od daty protokołu końcowego.

Kary i odszkodowania

§ 9

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiającemu zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wyjątkiem przyczyn określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary określone w ust. 1 nie pokrywają jego szkód.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania kary umownej z należności z faktur wystawionych przez Wykonawcę

Sposoby rozliczeń i odbioru

§ 10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca (kierownik robót) będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru, o czym powiadamia inspektora nadzoru ustnie lub telefonicznie. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez inspektora w terminie 7 dni od daty wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać ponownego wykonania przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

Postanowienia szczegółowe

§11.

- Jako osobę nadzorującą (kierownika robót) wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się …………………………………………… – tel. kontaktowy: ……………

- Ze strony Zamawiającego wyznacza się …………. do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem przedmiotem umowy. Tel. kontaktowy: ….

§ 12

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

  - rezygnacji z części robót lub ograniczenia zakresu robót, wynikających z wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót,

  - braków lub wad w dokumentacji projektowej ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji,

  - zawieszenia przez Zamawiającego całości lub części robót na czas trwania przeszkody wynikającej z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidzianych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

  - wystąpienia okoliczności (siły wyższe) uniemożliwiających wykonanie czynności określonych w umowie, np. powódź, kataklizmy.

  - zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami,

  - wydania decyzji organu Nadzoru budowlanego mającej wpływ na termin realizacji umowy (np. wstrzymanie budowy), o ile wydanie decyzji nie wynika z winy Wykonawcy,

  - zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiana podwykonawcy,

  - wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

  - zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy

  - zmiana danych teleadresowych, zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawcy (np. spółki cywilnej w spółkę jawną), zmiana nazwy firmy, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy

  - poprawianie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych

- Warunkiem dokonania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie określonym w ust. 1 jest pod rygorem nieważności:

  - Udokumentowanie przez strony procesu budowlanego sytuacji, o których mowa w ust. 1c, 1d oraz 1h

  - W przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o zmianę treści umowy wniosek powinien być zgłoszony zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, o których mowa w §12 ust.1

§ 13

Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

& 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jednego egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

§ 16

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

- Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                  WYKONAWCA: